Национальный проект «Жилье и городская среда»

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», республиканской адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2019-2023 гг.» с 2019 по 2021 годы приобретены 7 квартир и построены 2 многоквартирных дома по адресу: г. Элиста, ул. Некрасова, д. 33, и г. Элиста, ул. Хомутникова, д. 113.

В указанные квартиры переселены 213 граждан, из 4 аварийных домов, состоящих из 77 квартир, площадью 3934,75 кв. м. Адреса расселения:

г. Элиста, 3 микрорайон, д. 5; 6 микрорайон, д. 53; 6 микрорайон, д. 54; ул. Горького, д. 8.

Срок реализации Программы определен до 01.01.2023 г.

Окончание строительства указанных домов позволило завершить программу расселения из аварийного жилья досрочно, 22.12.2021 г.